| ГРАФИК остановки на профилактический ремонт котельных ЗАО «Тулатеплосеть», работающих на горячее водоснабжение на 2013 год |
| --- |
| № п/п | Объект | Срок остановки | Ответственный | Приме-чание |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ РТС №1 |
| 1 | Оборонная, 95а | 02.04 – 15.04 | Аленин С.В. |  |
| 2 | Буденного, 79а | 14.05 – 21.05 | Тарасова М.А. |  |
| 3 | Оборонная, 102 | 04.06 – 11.06 | Тарасова М.А. |  |
| 4 | Тимирязева, 27 | 05.06 – 10.06 | Леонтьев А.Е. |  |
| 5 | Михеева 6а | 15.04 – 25.04 | Лебедева Л.И. |  |
| 6 | Хлебная площадь, 6в, Баня №3 | 22.05 – 26.05 | Чалых В.А. |  |
| 7 | Дом техники, около Менделеевская, 3 | 10.07– 17.07 | Чалых В.А. |  |
| 8 | Тургеневская, 48 | 01.08 – 08.08 | Лебедева Л.И. |  |
| 9 | Садовый пер., 1а, ФСБ | 02.07 – 09.07 | Чалых В.А. |  |
| 10 | Староникитская, 38 | 02.07 – 09.07 | Давыдов В.В. |  |
| 11 | Обл. СЭС, Оборонная, 112 | 19.06 – 25.06 | Давыдов В.В. |  |
| 12 | Некрасова, 60 | 13.06 – 21.06 | Давыдов В.В. |  |
| 13 | Дом ребенка, Ф. Энгельса, 97 | 18.07 – 23.07 | Минько И.А. |  |
| 14 | ИТП ЦРД | 09.07 – 22.07 | Рычков Э.В. |  |
| 15 | Союзная,6а | 09.07 – 22.07 | Рычков Э.В. |  |
| 16 | Жуковского, 5 | 01.08 – 08.08 | Рычков Э.В. |  |
| № п/п | Объект | Срок остановки | Ответственный | Примеча-ние |
| СОВЕТСКИЙ РТС №2 |
| 1 | Д/сад № 95 | 15.07 - 19.07 | Филюшкин Н.А. |  |
| 2 | Пр. Ленина, 90а | 05.06 – 18.06 | -*- |  |
| 3 | б-ца Семашко, Первомайская, 13, к. 17 | 12.04 – 25.04 | Сергеев И.В. |  |
| 4 | кв. 100-101, Ф. Энгельса, 148 | 28.03 – 10.04 | -*- |  |
| 5 | Мира, 11 | 07.08 – 20.08 | Свербиль О.Н. |  |
| 6 | кв. 205, Мира, 15а | 15.05 – 28.05 | Иванов Р.Н. |  |
| 7 | кв. «Д», Оружейная, 21 | 19.06 – 02.07 | Сурков Е.С. |  |
| 8 | кв. 155 ТПИ, пр. Ленина, 84а | 07.08 - 27.08 | Иванов Р.Н. |  |
| 9 | ФРК, Фрунзе, 2 | 18.06 – 08.07 | Титов Р.А. |  |
| 10 | ЦТП Каминского, 41 | совместно с ФРК | Шабашков Н.В. |  |
| 11 | ЦТП уч. 28 1КМР, Демонстрации, 2 | совместно с ФРК | -*- |  |
| 12 | ЦТП I и II ПМР | совместно с ФРК | Чиненко В.А. |  |
| 13 | Дм. Ульянова,23 | 22.04 – 25.04 | Свербиль О.Н. |  |
| 14 | кв. 52-57, Сойфера, 11 | 23.05 – 05.06 | Алешин В.Я. |  |
| 15 | ГУЗ ТО «ТДПБ», Бундурина, 43 | по согласованию | Коновалов А.В. |  |
| № п/п | Объект | Срок остановки | Ответственный | Примеча-ние |
| ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ РТС №3 |
| 1 | Мясново, угол 23 и 19 проездов | 28.03 – 10.04 | Леонов Э.В. |  |
| 2 | Школа киномехаников, Мясн. 18 пр. | 01.04 – 11.04 | -*- |  |
| 3 | кв. «К», 9 мая, 21 | 01.04 – 12.04 | Стаханова Т.С. |  |
| 4 | кв. «К» (новый контур), 9 мая, 21 | 08.04 – 12.04 | -*- |  |
| 5 | Школа № 41, Сурикова, 15 | 16.04 – 29.04 | -*- |  |
| 6 | «12 лет Октября», ш. Калужское, 7а | 15.04 – 26.04 | Карпунин Г.С. |  |
| 7 | ЦТП «Платоновский лес» | 25.03 – 29.03 | -*- |  |
| 8 | Калужское шоссе, 3а | 13.05 – 17.05 | -*- |  |
| 9 | Кв. 207-209, Костычева, 5 | 16.07 – 29.07 | Завьялов А.С. |  |
| 10 | «Ясная Поляна» санаторий «Мать и дитя» | 20.05 – 24.05 | Щеглов Д.В. |  |
| 11 | ТО, Ленинский р-н, пос. Иншинский | 24.04 – 29.04 | -*- |  |
| 12 | «Маслово», ТО, Ленинский р-н, пос. Петровский | 27.05 – 05.06 | -*- |  |
| 13 | ш. Одоевское, 17/19 | 09.07 – 22.07 | Аленичев Р.В. |  |
| 14 | Кв. «П-2», Седова, 41а | 09.07 – 18.07 | Аршинников Д.И. |  |
| 15 | д/с № 124, Седова, 31г | 18.03 – 22.03 | -*- |  |
| 16 | Желдормаш, Болотова, 72а | 13.06 – 26.06 | Михеев А.А. |  |
| № п/п | Объект | Срок остановки | Ответственный | Примеча-ние |
| ПРОЛЕТАРСКИЙ РТС №4 |
| 1 | кв. 46, Плеханова, 136 | 09.04 – 22.04 | Анохин В.С. |  |
| 2 | кв. 37, Калинина, напр. д. 18, к.3 | 12.03 – 25.03 | -*- |  |
| 3 | ДОБ, Бондаренко, 39 | 23.05 – 30.05 | Красин Д.В. |  |
| 4 | Облбольница, Яблочкова, 1а | 15.04 – 19.04 | -*- |  |
| 5 | Демидовская плотина, 8 | 28.05 – 06.06 | Илюшкин С.А. |  |
| 6 | Плеханова, 92 | 16.04 – 23.04 | -*- |  |
| 7 | д/к 102, Немцова, 8 | 04.04 – 11.04 | Холин А.П. |  |
| 8 | д/к № 131, Батищева, 20а | 04.04 - 11.04 | Романов И.А. |  |
| 9 | ЦТП Х ПМР | по согласованию с ОАО “ТПЗ» | Добрынин С.В. |  |
| 10 | ЦТП II ПМР, Пролетарская, 34а | по согласованию с ОАО “ТПЗ» | -*- |  |
| 11 | Кирова, 196 | по согласованию с ОАО “ТПЗ» | Романов И.А. |  |
| 12 | кв. 31, Кутузова, 10б | 04.06 – 17.06 | Кузнецов С.А. |  |
| 13 | кв. 52 | 29.05 – 10.06 | Вепренцева О.Г. |  |
| 14 | кв. 27а, Каракозова, 68 | 25.03 – 02.04 | Холин А.П. |  |
| 15 | кв. 32, Зорге, 19б | 25.03 – 03.04 | Чулков А.И. |  |
| 16 | кв. 39, Баженова, 28а | 08.04 – 15.04 | -*- |  |
| 17 | кв. 37а, Марата, 151а | 25.03 – 29.03 | Романов И.А. |  |
| 18 | Кот. около д. 17 по ул. Фучика | 06.08 - 19.08 | Веденеев В.В. |  |
| 19 | кв. 40, Кутузова, 41а | 11.03 – 21.03 | Холин А.П. |  |
| 20 | МСЧ №4, Веневское ш. 21 | 22.04 – 26.04 | Кузнецов С.А. |  |
| № п/п | Объект | Срок остановки | Ответственный | Примеча-ние |
| ЗАРЕЧЕНСКИЙ РТС №5 |
| 1 | М. Гончары | 23.04 – 29.04 | Зайцев С.В. |  |
| 2 | Токарева, 57 | 19.03 – 01.04 | Томилин Д.П. |  |
| 3 | Дрейера, 14 | 02.04 – 15.04 | Ярыгин В.Н. |  |
| 4 | Профилакторий «Горелки» | 16.04 – 25.04 | Томилин Д.П. |  |
| 5 | в/ч 33842, Промышленный пр., 32 | 18.06 – 01.07 | Захарова М.С. |  |
| 6 | ЗРК, М. Горького, 10б | 14.05 – 03.06 | Леонтьев И.А. |  |
| 7 | Богучарово | по согласованию | Руди Е.С. |  |
| № п/п | Объект | Срок остановки | Ответственный | Примеча-ние |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЮЖНЫЙ РТС №6 |
| 1 | пос.Новогостеевский, Рязанская, 26 | 03.07 – 16.07 | Синяев В.В. |  |
| 2 | кв. «190а», Вознесенского, 7 | 20.03 – 02.04 | Свищев А.В. |  |
| 3 | БЮМР | 03.04 – 16.04 | Синяев В.В. |  |
| 4 | Тимирязева, 101 | 17.07 – 23.07 | Миляев В.П. |  |
| 5 | 2-ой Западный, Скуратово | 13.06 – 26.06 | Ткачев П.Ю. |  |
| 6 | Скурат. душ. пав. | 07.08 – 13.08 | -*- |  |
| 7 | «Тулбумпром», Скуратово | 22.05 – 04.06 | Федоренко В.П. |  |
| 8 | Д/сад №97, Станиславского, 12а | 14.08 – 20.08 | Алтунин И.К. |  |
| 9 | ДСУ-1, ул. Пионерская, 10а | 07.08 – 13.08 | Апарчев А.Н. |  |
| № п/п | Объект | Срок остановки | Ответственный | Примеча-ние |
| ПРОЛЕТАРСКИЙ РТС №7 |
| 1 | 4-КМР, Металлургов, 38а | 10.04 – 23.04 | Толкачев К.Л. |  |
| 2 | Школа № 32, Приупская, 9в | 26.03 – 08.04 | -*- |  |
| 3 | Доватора, 2в | 14.05 – 22.05 | -*- |  |

Примечание: Сроки проведения работ могут быть изменены в связи с производственной необходимостью.